UNA GARA LUNGA QUATTRO ANNI

Un iter travagliato quello dell’appalto da 43,6 milioni di euro per la “Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione del Progetto Manifattura – Green Innovation Factory – Ambito B, Lotto 1, a Rovereto (TN)”. Il groviglio di ricorsi e contro-ricorsi che ha visto protagoniste le imprese in gara e si sono accavallati negli ultimi anni ha infatti impedito per circa 2 anni e mezzo la consegna del cantiere e l’avvio dei lavori per la costruzione dei nuovi moduli produttivi sull’area di espansione di Progetto Manifattura.

Sono stati affrontati da Provincia e Trentino Sviluppo due gradi di giudizio (TAR Trento e Consiglio di Stato) sui ricorsi promossi dal primo, dal secondo e dal terzo concorrente della graduatoria originaria.  L’appalto è stato infine affidato al quarto concorrente.

Ecco l’iter in sintesi:

21 gennaio 2014

L’Agenzia per gli Appalti e Contratti della Provincia autonoma di Trento (APAC) pubblica, su richiesta della committente Trentino Sviluppo, il bando di gara in procedura sopra soglia comunitaria. Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

25 agosto 2015

L’opera viene aggiudicata provvisoriamente al raggruppamento di imprese guidato da Collini Lavori e composto da Premetal, Ediltione e Consorzio Lavoro Ambiente. Grazie al ribasso offerto, pari al 18% sull’importo a base di gara, l’opera sarebbe costata 36,4 milioni di euro.

25 novembre 2015

A seguito di anomalie riscontrate durante le verifiche sulla regolarità della documentazione prodotta in sede di gara, APAC procede ad annullare d’ufficio l’aggiudicazione all’ATI Collini.

13 aprile 2016

Anche il secondo raggruppamento classificato, l’ATI guidata da Pessina Costruzioni, presenta anomalie nella documentazione prodotta in sede di gara e viene quindi escluso.

11 ottobre 2016

Il responsabile del procedimento procede ad aggiudicare all’ATI guidata da Intercantieri Vittadello.

20 aprile 2017

Il T.R.G.A. di Trento accoglie il ricorso promosso da Colombo Costruzioni e dispone l’annullamento dell’aggiudicazione precedentemente assunta in favore dell’ATI Intercantieri Vittadello.

21 novembre 2017

Il Consiglio di Stato respinge i ricorsi promossi da Pessina Costruzioni e da Intercantieri Vittadello.

5 dicembre 2017

La Commissione di Gara procede ad aggiudicare l’appalto alla società Colombo Costruzioni, a fronte di un ribasso del 13,3% sull’importo complessivo posto a base d’appalto (44 milioni e 459.863 euro).

25 gennaio 2018

A conclusione dell’iter di gara e in assenza di ulteriori procedimenti pendenti Trentino Sviluppo procede alla firma del contratto di appalto con Colombo Costruzioni.